แผนงานหรือโครงการกลุ่มที่ 2

แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่ 2 ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจ

กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงาน

และสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ. 2569

- - - - - - - - - - - - - - -

1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด

กระทรวงมหาดไทย

2. ชื่อโครงการ : แก้ไขปัญหาภัยแล้งน้ำอุปโภคโดยการสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดค่าไฟฟ้า
    ระบบประปาในชุมชน

พื้นที่ดำเนินการ : ดำเนินการในพื้นที่ name

3. หลักการและเหตุผล : ที่มา : ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) มีวิสัยทัศน์ “ประเทศ
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน 7 - 6 ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล แผนย่อย โครงสร้างพื้นฐาน ด้านพลังงาน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2566 - 2570 มิติโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศหมุดหมาย 5 โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ ดิจิทัล และพลังงานสะอาด

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) กระทรวงพลังงาน แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 เครือข่ายพลังงานชุมชนเข้มแข็ง มีเป้าหมายผลักดันให้มีปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการจัดหาและการพัฒนาด้านพลังงานในส่วนภูมิภาคให้สามารถขับเคลื่อนพลังงานชุมชน เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากตลอดจนสร้างเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เพื่อสนับสนุนนโยบายพลังงาน

ในปัจจุบันหลายหมู่บ้านในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการจัดตั้งระบบประปาหมู่บ้านขึ้นแล้ว 
แต่ยังคงประสบปัญหาในด้านต้นทุน การดำเนินงานที่สูงจากการใช้ไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเป็นพลังงานหลักในการสูบน้ำ ส่งผลให้เกิดภาระค่าไฟฟ้าเป็นประจำทุกเดือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน ซึ่งในบางพื้นที่อาจส่งผลให้ต้องจำกัดรอบเวลาในการจ่ายน้ำหรือลดประสิทธิภาพการบริการประชาชน ในขณะเดียวกันพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) 
เป็นทางเลือกด้านพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่มีแสงแดดสม่ำเสมอตลอดปี และมีข้อดีคือไม่มีค่าไฟฟ้ารายเดือนหลังการติดตั้ง อีกทั้งระบบสามารถทำงานได้อัตโนมัติและดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก 
ดังนั้น โครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าไฟฟ้าระบบประปาชุมชน จะเป็นการขยายด้านการใช้พลังงานทดแทนเพื่ออุปโภคบริโภค โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการดำเนินงานที่เน้นการจัดรูปแบบด้านการผลิต การใช้ และการแก้ปัญหา ให้ประชาชนพึ่งตนเองตามศักยภาพ ด้านพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

4.1 เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

4.2 เพื่อเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

4.3 เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืน

5. ระยะเวลาดำเนินงาน : 1  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2569)

6. ความสอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

6.1 แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิล การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตของภาครัฐ

6.2 โครงการเพื่อส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานนานไปสู่ยานพาหนะที่เป็นมิตร

6.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมสำหรับรองรับการปรับโครงสร้างพลังงานและการสร้างเศรษฐกิจใหม่

(โปรดอธิบายให้เห็นว่าโครงการที่เสนอสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก.ฯ อย่างไร)

7. วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย (หน่วย : ล้านบาท โดยระบุเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| รายการ | วงเงิน (ล้านบาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| 1. โครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ ลดค่าไฟฟ้าระบบประปาชุมชน จำนวน 1 ระบบ | 0.0993 |  |
| 2. - |  |  |
| รวม | 0.0993 |  |

(โปรดอธิบายสมมติฐานและวิธีการที่ใช้ในการประมาณการค่าใช้จ่าย)

1. อ้างอิงตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

2. มีการคำนวณงบเบื้องต้นเป็นไปตามราคากลางมาตรฐานของกระทรวงพลังงาน หรือมีใบเสนอราคา (Quotation) และบัญชีแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ) รองรับอย่างชัดเจน พร้อมเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทันทีเมื่อได้รับอนุมัติ

ทั้งนี้ กรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้วัสดุจากต่างประเทศ (โปรดระบุเหตุผลความจําเป็น พร้อมทั้งระบุประมาณการค่าใช้จ่ายจากการนําเข้าวัสดุจากต่างประเทศ)   -  ไม่ได้ใช้วัสดุจากต่างประเทศ

8. ลักษณะโครงการ

8.1 ดำเนินการได้ทันที

8.2 อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม

8.3 ความพร้อมของโครงการ

1) ความพร้อมของพื้นที่ดำเนินงาน

มีแล้วและได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย

มีแล้วและอยู่ระหว่างการขออนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย

ต้องจัดหาใหม่

(โปรดอธิบาย) สถานที่ติดตั้งเป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานรัฐผู้เสนอ สถานที่ติดตั้งเป็น
กรรมสิทธิ์ของหน่วยงานรัฐผู้เสนอ

2) ความพร้อมของรูปแบบรายการ

มีแล้วสมบูรณ์

มีแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์

ไม่มี

(โปรดอธิบาย) ใช้รูปแบบของกระทรวงพลังงาน

3) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ลักษณะโครงการตามข้อ 6.2-6.3 สามารถข้ามได้)

ไม่กระทบ

กระทบ

รายงาน EIA/รายงาน IEE ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนแล้ว

อยู่ระหว่างการทำรายงานฯ และ/หรือ อยู่ระหว่างเสนอตามขั้นตอน

(โปรดอธิบาย)____________________________________________________

4) ความพร้อมของแรงงาน บุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค

มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่ม

(โปรดอธิบาย) สนง.พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด มีประสบการณ์ในการดำเนินงาน

5) การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

มีแล้ว

ไม่มี

(โปรดอธิบาย)_ไม่ต้องศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

6) ความพร้อมในการบริหารจัดการภายหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

พร้อม

ไม่พร้อม

7) การสนับสนุนงบประมาณ

ไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณอื่น ๆ

มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการโดยไม่สามารถใช้จ่ายจากงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และ พ.ศ. 2570 ได้

8) การกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ

ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ

9. ขอบเขตการดำเนินงาน

9.1  สำรวจพื้นที่เหมาะสมและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ

9.2 จัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าไฟประปาชุมชน

9.3  สรุปผลการดำเนินโครงการ

10. วิธีการดำเนินงาน

10.1 ดำเนินการเอง

10.2 จ้างเหมา

11. แผนการดำเนินงาน ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมหลักตามข้อ 9 ตั้งแต่เริ่มจนถึงสิ้นสุดการดำเนินแผนงาน/โครงการ

| แผนการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |  |  |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | มิ.ย.69 | ก.ค.69 | ส.ค.69 | ก.ย.69 | ต.ค.69 | พ.ย.69 | ธ.ค.69 | ม.ค.70 | ก.พ.70 | มี.ค.70 |
| 1.สำรวจพื้นที่เหมาะสม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ดำเนินการก่อสร้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12. แผนการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน) (หน่วย : ล้านบาท โดยระบุเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง) ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการดำเนินแผนงาน/โครงการ

| กิจกรรมหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |  |  |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 |  |  |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | มิ.ย.69 | ก.ค.69 | ส.ค.69 | ก.ย.69 | ต.ค.69 | พ.ย.69 | ธ.ค.69 | ม.ค.70 | ก.พ.70 | มี.ค.70 |  |
| 1.สำรวจพื้นที่เหมาะสม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. จัดซื้อจัดจ้าง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. ดำเนินการก่อสร้าง | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 0.0993 | 0.0993 |
| รวม | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 0.0993 | 0.0993 |

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

13.1 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด

- ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 2,500 วัตต์ จำนวน  1  ระบบ		13.2 ผลลัพธ์ของโครงการและตัวชี้วัด

- ลดการใช้ไฟฟ้าสูบน้ำไม่น้อยกว่า 379,881.05 kWh/ปี และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานคิดเป็น
  มูลค่า 1,519,524.20 บาท/ปี

- สามารถลดการปล่อยก๊าซคาบอนไดออกไซด์ได้  216.23 tonCO2

- ประชาชนในชุมชนมีน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งเพียงพอและยั่งยืน

13.3 ผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

- มีขยายผลเพิ่มจำนวนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้สอดคล้องกับศักยภาพและปัญหาของพื้นที่

- เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนของประเทศ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ก่อให้เกิดปัญหาสภาวะโลกร้อน ในปัจจุบัน อีกทั้งยังเพิ่มคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน

- มีการนำพลังงานทางเลือกมาใช้ทดแทนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

14. แนวทางการติดตามประเมินผลความสำเร็จตามข้อเสนอ

14.1 อบต.ที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานราชการเจ้าของพื้นที่ โดยมีการลงนามในข้อตกลงยินยอมจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงประจำปีรองรับ

14.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่เกิดขึ้น

ขอรับรองว่าข้อมูลของโครงการถูกต้องและได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของหน่วยงานแล้ว

(ลงชื่อ) .........................................................

(นายชัชวาลย์  เบญจสิริวงศ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

ชื่อ-สกุล  นายคมเพชร สีดามาตร์

ตําแหน่ง  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด

โทรศัพท์ (สำนักงาน/มือถือ)  0-43 513097  E-mail  roiet@disaster.go.th